تقرير ملاحظات تحليل وثيقة متطلبات الأعمال لمشروع المجمع حول العالم

24/05/2026

إدارة حوكمة تقنية المعلومات
قسم إدارة الجودة التقنية

| الرقم | المتطلب | نوع الملاحظة | وصف الملاحظة | التوصية | الإجراء المتخذ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المستخدمون والصلاحيات | عدم اكتمال | لا يوجد تعريف واضح للأدوار والصلاحيات | توثيق جميع الأدوار والصلاحيات بشكل تفصيلي |  |
| 2 | تسجيل الدخول | عدم اكتمال | تم ذكر أن تسجيل الدخول يتم باستخدام "بيانات الحساب المعتمد" دون توضيح مصدر الحسابات أو آلية المصادقة المستخدمة، مما يجعل طريقة إدارة المستخدمين والتكاملات المرتبطة غير واضحة | توضيح آلية المصادقة المعتمدة ومصدر الحسابات المستخدم في تسجيل الدخول بشكل صريح و إضافة تدفق كامل لتسجيل الدخول |  |
| 3 | قواعد التحقق من المدخلات | عدم اكتمال | لا توجد قواعد تحقق واضحة للحقول مثل طول النصوص أو التواريخ أو الإحداثيات أو الصور | توثيق جميع قواعد التحقق لكل حقل |  |
| 4 | رسائل النجاح والفشل | عدم اكتمال | لم يتم توثيق أي رسائل نجاح أو فشل أو رسائل تحقق داخل النظام | إضافة جميع الرسائل النظامية المتوقعة لكل عملية |  |
| 5 | دعم اللغة الإنجليزية | تعارض | تم استبعاد اللغة الإنجليزية من النطاق مع وصف وجود زر EN/AR داخل النظام في دليل المستخدم كميزة مفعلة | توضيح حالة دعم اللغة الإنجليزية بشكل صريح |  |
| 6 | النسخ الاحتياطي | عدم اكتمال | تم ذكر وجود نسخ احتياطي قابل للاستعادة دون توضيح سياسة النسخ الاحتياطي أو آلية الاستعادة أو معدل تنفيذ النسخ | توضيح سياسة النسخ الاحتياطي والاستعادة بشكل تفصيلي |  |
| 7 | حذف الدول والمنظمات | عدم اكتمال | لم يتم توضيح آلية نقل الأنشطة قبل حذف الدولة أو المنظمة , ولم يتم توثيقها في جدول المتطلبات الوظيفية | إضافة تدفق واضح لمعالجة هذه الحالة و إضافتها ضمن المتطلبات الوظيفية |  |
| 8 | رفع الصور | عدم اكتمال | لا يوجد توضيح لسلوك النظام عند فشل رفع الصور أو تجاوز الحجم المسموح | توثيق جميع سيناريوهات فشل رفع الصور |  |
| 9 | المخطط الانسيابي | عدم اكتمال | الوثيقة لا تحتوي على مخطط انسيابي يوضح سير العمليات | إضافة مخططات تدفق لجميع العمليات الرئيسية |  |
| 10 | التعديل المتزامن | عدم اكتمال | لا يوجد توضيح لما يحدث عند تعديل نفس النشاط من أكثر من مستخدم بنفس الوقت | إضافة آلية لمعالجة تعارض التعديلات |  |
| 11 | صلاحيات تعديل ونشر الأنشطة | غموض | لم يتم توضيح من يملك صلاحية تعديل الأنشطة بعد نشرها، وهل التعديل مقتصر على نفس المستخدم الذي قام بالنشر أم أن أي موظف مخول يمكنه تعديل أو حذف النشاط | تحديد نموذج الصلاحيات بشكل واضح يوضح من يحق له إنشاء، تعديل، حذف، ونشر الأنشطة بعد إنشائها |  |
| 12 | آلية النشر وبيئة Staging | عدم اكتمال | تم ذكر التوصية باستخدام بيئة Staging قبل النشر للإنتاج دون توضيح آلية النشر أو ما إذا كانت البيئة جزءاً من تدفق النظام الرسمي | توضيح آلية النشر بين بيئة Staging والإنتاج وتحديد ما إذا كانت البيئة جزءاً من دورة العمل الرسمية |  |
| 13 | قواعد رفع الصور | عدم اكتمال | تم ذكر حجم وصياغة الصور المطلوبه في قسم الدعم وحل المشكلات لكن غائب تماماً من المتطلبات الوظيفية و جدول حقول النشاط | وضع قواعد التحقق من الصور في قسم المتطلبات الوظيفية وجدول حقول النشاط مع رسائل الخطأ |  |
| 14 | أهداف قابلة للقياس | عدم اكتمال | الوثيقة لا تحدد أهداف المشروع ولا مؤشرات النجاح | تحديد أهداف واضحة بمؤشرات قابلة للقياس |  |
| 15 | انتهاء الجلسة | عدم اكتمال | لم يتم تحديد مدة الجلسة أو سلوك النظام عند إنتهائها | تحديد مدة الجلسة وسلوك النظام عند إنتهائها |  |
| 16 | انتهاء الجلسة أثناء تعديل نشاط | عدم اكتمال | لا يوجد أي توضيح لمصير البيانات المُدخلة عند انتهاء الجلسة | تعريف سلوك النظام: حفظ مؤقت أم إشعار للمستخدم |  |
| 17 | استعادة كلمة المرور | عدم اكتمال | استعادة كلمة المرور ذُكرت كحل في قسم الدعم وحل المشكلات لكنها غائبة تماماً من المتطلبات الوظيفية | إضافة متطلب وظيفي كامل يصف آلية استعادة كلمة المرور من البداية للنهاية |  |
| 18 | الملف المنظم بين لوحة التحكم والموقع | عدم اكتمال | الوثيقة تذكر أن الموقع يقرأ من ملف تنتجه لوحة التحكم دون أي تفاصيل فنية | توثيق صيغة الملف وآلية توليده ومساره وطريقة تحديثه |  |
| 19 | التغييرات على الأنشطة | غير قابل للاختبار | كلمة "فوراً" في المتطلب العاشر غير قابلة للقياس أو الاختبار بدون رقم محدد | تحديد الحد الأقصى للتأخير بالثانية أو الجزء منها |  |
| 20 | فلاتر التصفية مختلفة بين المتطلبات والدليل | تعارض | المتطلب الرابع يذكر فلترين فقط (الدولة-النوع) بينما دليل المستخدم قسم الموقع العام للزوار يضيف فلتر السنة | توحيد قائمة الفلاتر في المتطلبات الوظيفية |  |
| 21 | تاريخ النهاية "إن وُجد" | عدم اكتمال | لم يتم توضيح كيف يُعرض النشاط على الكرة عند عدم وجود تاريخ نهاية | توثيق سلوك النظام عند غياب تاريخ النهاية |  |
| 22 | حقل التاريخ | غموض | جدول حقول النشاط يعامل التاريخ كحقل واحد بينما الوصف يشير لتاريخين | تقسيم الحقل إلى تاريخ بداية إلزامي وتاريخ نهاية اختياري |  |
| 23 | العنوان بالعربية والإنجليزية | غموض | غير واضح إن كانا حقلين منفصلين في النموذج وإن كان كلاهما إلزامياً | تعريف الحقلين بشكل مستقل مع تحديد الإلزامية لكل منهما |  |
| 24 | نشاطان على إحداثيات متطابقة | حالة مفقودة | لا يوجد أي توضيح لسلوك الكرة عند تداخل علامتين في نفس الموقع | تعريف سلوك تجميع العلامات المتداخلة |  |
| 25 | إحداثيات خارج النطاق الصالح | حالة مفقودة | لا يوجد أي متطلب للتحقق من صحة نطاق الإحداثيات المُدخلة | إضافة تحقق من نطاق الإحداثيات مع رسالة خطأ واضحة |  |
| 26 | تصفية لا تُنتج نتائج | حالة مفقودة | لم يتم تعريف ما يُعرض عند اختيار فلاتر لا تطابق أي نشاط | تعريف حالة الشاشة الفارغة عند عدم وجود نتائج للتصفية |  |
| 27 | انقطاع الاتصال أثناء الحفظ | حالة مفقودة | لم يتم توضيح ما يحدث للبيانات عند فشل الحفظ بسبب انقطاع الاتصال | تعريف سلوك النظام: رسالة خطأ أم إعادة محاولة تلقائية؟ |  |
| 28 | لا يوجد توضيح لآلية النشر الفوري | عدم اكتمال | المتطلب العاشر يذكر النشر الفوري لكن الآلية التقنية غائبة تماماً | توثيق آلية النشر الفوري وطريقة تزامن البيانات |  |
| 29 | توافر النظام | متطلب مفقود | تم تحديد نسبة التوافر 99.5% للموقع العام فقط، ولوحة التحكم ليس لها أي نسبة محددة | تحديد مستوى خدمة منفصل للوحة التحكم |  |
| 30 | أصحاب المصلحة ومالك الوثيقة | متطلب مفقود | لا يوجد أي ذكر لأصحاب المصلحة أو المسؤول عن اعتماد المتطلبات | إضافة قسم يحدد مالك الوثيقة وأصحاب المصلحة |  |
| 31 | حقل “المنظمة” | متطلب مفقود | تم تعريف المنظمات في دليل المستخدم كجهات مرتبطة بالأنشطة، لكن عند مراجعة نموذج إنشاء نشاط لا يوجد حقل خاص بالمنظمة، مما يمنع ربط النشاط بالجهة المنظمة بشكل مباشر | إضافة حقل “المنظمة” ضمن نموذج إنشاء وتعديل النشاط لتفعيل الربط بين النشاط والمنظمة حسب ما ورد في الوثيقة |  |
| 32 | غموض طريقة عرض الصور في تفاصيل النشاط | عدم اكتمال | تم تحديد إمكانية رفع حتى 5 صور لكل نشاط، لكن لم يتم توضيح طريقة عرض هذه الصور داخل بطاقة تفاصيل النشاط على الواجهة | توضيح طريقة عرض الصور بشكل واضح في التوثيق لتجنب اختلاف التنفيذ وضمان توحيد شكل العرض |  |
| 33 | مصدر البيانات | تعارض | يوجد غموض في مصدر البيانات المستخدم بالموقع العام، حيث تشير الوثيقة إلى القراءة من ملف منظم بينما تشير عمليات الحذف إلى قاعدة البيانات مباشرة | توضيح مصدر البيانات الرسمي المستخدم في الموقع العام وآلية تحديث ومزامنة البيانات بشكل واضح |  |
| 34 | سلوك زر "إعادة الضبط" (Reset) والضغط على الشعار | نقص متطلب وظيفي | ذكر دليل المستخدم أن الضغط على زر "إعادة" أو الشعار يقوم بإلغاء التصفية وإعادة الكرة الأرضية لوضعها الافتراضي، ولكن لم يتم توثيق هذا السلوك البرمجي كمتطلب واضح في جدول المتطلبات الوظيفية للموقع العام | توثيق سلوك زر الإعادة بالتفصيل، بحيث يشمل نصاً صريحاً على: تصفير جميع الفلاتر (الدولة، النوع، السنة)، وإعادة الكرة الأرضية لزاوية الرؤية الافتراضي، وإعادة إظهار كل الأنشطة في اللوحة الجانبية |  |
| 35 | إدارة الدول والمنظمات | نقص متطلب وظيفي | دليل المستخدم يذكر شاشات إضافة وتعديل وحذف الدول والمنظمات بشكل كامل، لكن جدول المتطلبات الوظيفية لا يحتوي على أي متطلب موثق لهذه الشاشات | توثيق المتطلبات الوظيفية لشاشات إدارة الدول والمنظمات بنفس مستوى تفاصيل باقي المتطلبات |  |
| 36 | دمج حقل الإحداثيات | غموض | يظهر في جدول الحقول أن “الإحداثيات” معرفة كحقل واحد يجمع خط الطول وخط العرض معًا. لكن من الناحية التقنية، يجب التعامل مع كل منهما بشكل مستقل لضمان دقة إدخال البيانات وسهولة معالجتها | فصل حقل الإحداثيات إلى حقلين مستقلين: أحدهما لخط الطول والآخر لخط العرض، لضمان دقة البيانات وتقليل أخطاء الإدخال والمعالجة |  |
| 37 | غياب ميزة تسجيل الخروج وظيفياً | نقص متطلب وظيفي | يوضح دليل المستخدم وجود خيار تسجيل الخروج من القائمة العلوية بهدف حماية الجلسة، بينما لم يتم ذكر هذه الميزة في جدول المتطلبات الوظيفية للوحة التحكم الإدارية | إضافة ميزة تسجيل الخروج ضمن المتطلبات الوظيفية بشكل واضح، مع تحديد موقعها وسلوكها لضمان حماية الجلسات بشكل صحيح |  |
| 38 | تحويل الإرشادات إلى قيود تحقق | نقص متطلب وظيفي | تتضمن الوثيقة إرشادات تحدد طول الوصف بين (50-150 كلمة) وأبعاد الصور بنسبة (16:9)، لكنها مصنفة كإرشادات فقط وليست قواعد تحقق إلزامية ضمن النظام. هذا قد يسمح بإدخال بيانات غير مناسبة تؤثر على شكل الواجهة وجودة العرض | تحويل هذه الإرشادات إلى قواعد تحقق إلزامية داخل النظام لضمان صحة المدخلات وحماية واجهة المستخدم من التشوه |  |
| 39 | غياب ميزة التفاعل عند اختيار النشاط | نقص متطلب وظيفي | يشير دليل المستخدم إلى ميزة تفاعلية عند الضغط على النشاط، حيث يتم توجيه الكرة الأرضية تلقائيًا إلى موقعه الجغرافي وإبراز موقعه، إلا أن هذا السلوك غير مذكور ضمن المتطلبات الوظيفية | إضافة هذا السلوك التفاعلي ضمن المتطلبات الوظيفية بشكل واضح لضمان تنفيذه وتوحيد سلوك النظام |  |